| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации Томская область, муниципальное образование Томский район, Богашевское сельское поселение, населенный пункт _____________________________________________________________, N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 70:14:0341018 _______________________________СНТ «Ключи»_________________________________ (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) |  |  |
| в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от "21" мая 2018 г. № Ф.2018.210196 в период с "21" мая 2018 г. по "20" ноября 2018 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация Томского района_______________________________________________ Адрес 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56 Адреса электронной почты raa@atr.tomsk.gov.ru; radkova@atr.tomsk.gov.ru Номера контактных телефона 40 88 45, 40 89 72 Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры: Фамилия, имя, отчество Сысоева Татьяна Сергеевна Адрес 634050, Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2 Адрес электронной почты stssav@mail.ru Номер контактного телефона 8-906-954-50-13 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 70-11-87 дата выдачи 03.03.2011; Фамилия, имя, отчество Перемитина Марина Викторовна Адрес 634050, Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2 Адрес электронной почты Land_realty@mail.ru Номер контактного телефона (3822) 90-00-21 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 70-10-28 дата выдачи 20.12.2010. Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер СРО Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО «Земля и недвижимость» |  |  |
| График выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |
| Время выполнения работ | Место выполнения работ | Виды работ |
| Не позднее 01.07.2018 | 634050, г. Томск, ул. Советская, 2, ООО «Земля и недвижимость» | 1. Разработка проекта карты-плана территории и направление его заказчику для рассмотрения и утверждения. |
| Не позднее 15.09.2018 | 634570, Томский район, с. Богашево, ул. Советская, 6, Администрация Богашевского сельского поселения | 2.Согласование местоположения границ земельных участков с заинтересованными лицами путем участия в заседаниях согласительной комиссии в установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке. |
| Не позднее 01.10.2018 | 634050, г. Томск, ул. Советская, 2, ООО «Земля и недвижимость» 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56, Администрация Томского района | 3.Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции (с учетом акта согласования местоположения границ, заключений согласительной комиссии) и представление его на утверждение заказчику на бумажном носителе. |
| Не позднее 05.10. 2018 | 634050, г. Томск, ул. Советская, 2, ООО «Земля и недвижимость» | 4.Подготовка карты-плана территории в форме электронного документа и направление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области с включением в состав сведений об утверждении карты-плана территории. |
| Не позднее 20.11. 2018 | 634050, г. Томск, ул. Советская, 2, ООО «Земля и недвижимость» | Исправление любых ошибок, выявленных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в процессе внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости и предоставление заказчику подтверждающих документов о внесении сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости. |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 634050, г. Томск, ул. Советская, 2, ООО «Земля и недвижимость». Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |  |  |