УТВЕРЖДАЮ "30" марта 2012 г. И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году Создание автоматизированной информационной системы «Собственность Томской области» (наименование ВЦП) Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (наименование СБП) Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам Наименование мероприятия; Коды классификации расходов бюджетов; План (тыс. руб.); Факт (тыс. руб.); Отклонение; Причины отклонений. Раздел, подраздел; Целевая статья; Вид расходов; тыс. руб., (гр.4 -гр.5); %,(гр.5/гр.4*100). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1. Доработка АИС «Собственность Томской области»; 0113; 0900200; 012; 125,9; 125,9; 0; -; отсутствуют. 2. Сопровождение АИС «Собственность Томской области»; 0113; 0900200; 012; 28,3; 27,1; - 1,2; 4,2; Фактическая сумма по заключенному договору на сопровождение оказалась меньше запланированной. Итого по ВЦП; 154,2; 27,1; - 1,2; 4,2. Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП) Наименование показателя; Единицы измерения; Значения показателя в 2011 году; Отклонение (%) (гр.4/гр.3*100); Причины отклонений. План; Факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1. Получение готового программного продукта (готовность); %; 100; 100; 0; отсутствуют. 2. Устранение выявленных нарушений; %; 100; 100; 0; отсутствуют.