УТВЕРЖДАЮ

"30" марта 2012 г.

И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году

Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. руб., (гр.4 -гр.5) | %,(гр.5/гр.4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Проведение инвентаризации, осуществление контроля | 0113 | 0939900 | 001 | 9 030,0 | 9 018,0 | - 12,0 | 0,13 | Экономия бюджетных средств |
| 2. Определение объема работ, привлечение специализированных организаций | 0113 | 0920316 | 012 | 42 652,0 | 40 520,0 | 2 132,0 | 5,0 | При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам; невыполнение обязательств подрядными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов |
| 3. Проведение ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 51 682,0 | 49 538,0 | 2 144,0 | 4,1 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателя в 2011 году |  | Отклонение (%) (гр.4/гр.3*100) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Составление инвентаризационных описей | % | 100 | 100 | 0 | отсутствуют |
| 2. Процент состоявшихся торгов, размещения котировок | % | 100 | 100 | 0 | отсутствуют |
| 3. Количество отремонтированных объектов | шт. | 14 | 22 | 157,0 | Увеличение количества отремонтированных объектов произошло в связи с возникшей экономией |